**Чек-лист контроля хода реализации программы «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Строительство сквера с.Батлаич** | | | |  |
| 1 | Название объекта | | | | Сквер в с. Батлаич |
| 2 | Населенный пункт, в котором проводятся работы | | | | с. Батлаич |
| 3 | Частота использования объекта | | | | Постоянно |
| 4 | Наличие дизайн –проекта и проектной документации (сметного расчета) | | | | Есть |
| 5 | Наименование проектировщика (сметчика) | | | | Магомедова Любовь Ивановна |
| 6 | Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости благоустройства | | | | нет |
| 7 | Орган , выдавший заключение | | | | - |
| 8 | Дата заключения | | | | - |
| 9 | Номер заключения | | | | - |
| 10 | Курирующий заместитель министра | | | | Абакаров И. Л. |
| 11 | Курирующий заместитель главы администрации | | | | Амиралиев Д.Г. |
| 12 | Проведение торгов на заключение договора на проведение работ | | | | есть |
| 13 | Дата аукциона | | | | 10.10.2019 |
| 14 | Победитель аукциона | | | | ООО «Шали» |
| 15 | Наличие договора на проведение работ | | | | есть |
| 16 | Дата | | | | 22.10.2019 |
| 17 | Номер | | | | №19 |
| 18 | Наименование подрядчика | | | | ООО «Шали» |
| 19 | Ответственный за строительный участок | | | | Батиров С.М. |
| 20 | Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, тыс. руб | | | | 702,900 т.р. |
| 21 | **Исполнение кассового плана** | | | | |
| **Период** | **План тыс. руб.** | **Факт.**  **Тыс. руб.** | **Причины отставания**  **(при наличии)** |  |
|  | октябрь | - | - |  |  |
|  | Ноябрь | 702,900 | 702,900 |  |  |