ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Главы МР «Хунзахский район» от 5 мая 2015г. № 61

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан**

**«Новая индустриализация» в МР «Хунзахский район» на 2015 год**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Поддержка, модернизация и развитие предприятий промышленности**
 |
|  | Модернизация ГУП «Гоцатлинский комбинат художественных изделий» | Модернизация ГУП «Гоцатлинский комбинат художественных изделий», увеличения объемов производства, создания новых рабочих мест. | Август-декабрь | Администрация МР «Хунзахский район», ГУП «Гоцатлинский комбинат художественных изделий» |
| 2. (3) | Оказание содействия промышленным предприятиям района в вопросах размещения государственных и (муниципальных | Увеличение объема заказов, товаров промышленных предприятий района | Апрель - декабрь | Администрация МР «Хунзахский район», Отдел контрактной службы |
| 1. **Развитие электроэнергетики**
 |
| 3. (14) | Сопровождения инвестиционного проекта по строительству солнечной электростанции в селении Цада  | Строительство солнечной электростанции на 10 га с проектной мощностью 5 МВт  | Сентябрь-декабрь |  Администрация МР «Хунзахский район», Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношений, СП МО, ООО «МЭК Инжиниринг (по согласованию) |
| 4. (16) | Финансирование работ по завершению мероприятий по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС | Подготовка ложа водохранилища Гоцатлинской ГЭС, ввод станции в эксплуатацию и доведение в последующие годы выработки до проектных 350 млн кВтч в год | Сентябрь-декабрь | Администрация МР «Хунзахский район», Агентсво по энергетике РД (по согласованию) |
| 5. | Газификация селений Хунзах, Батлаич, Мочох, Цада, Арани и Гиничутль | Подача газа в населенные пункты Хунзах, Батлаич, Мочох, Цада, Арани и Гиничутль | Сентябрь-декабрь | Инвестор, Администрация МР «Хунзахский район» |