Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД

«Новая индустриализация» в МР «Хунзахский район» на 2015 год

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Информация о мероприятии (единица измерения) | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 год | Ожидаемый результат |
|  |  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |  |
|  |  | % выполнения к месячному плану | % вып к мес плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Поддержка, модернизация и развитие предприятий промышленности |
| 1 (3) | Оказание содействия промышленным предприятиям района в вопросах размещения государственных и (муниципальных заказов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объема заказов, товаров промышленных предприятий района |
| Комментарии | На сегодняшний день составлен перечень товаров (продукции) производимых на территории МР «Хунзахский район». Администрация района делает все необходимое для поддержки своих производителей при заключении муниципальных контрактов не конкурентным способом (с единственным поставщиком). Подробнее на оф сайте |
| 1.1 | Составить реестр промышленных предприятий, находящихся на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | Составлен реестр промышленных предприятий находящихся на территории МР «Хунзахский район» Подробнее на оф сайте |
| 1.2 | Составить перечень товаров, работ, услуг, производимых на данных предприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | составлен перечень товаров (продукции) производимых на территории МР «Хунзахский район». Подробнее на оф сайте |
| 1.3 | Проанализировать перечень товаров, работ, услуг необходимых для функционирования муниципальных и государственных заказчиков на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | Составлен перечень товаров, работ, услуг необходимых для функционирования муниципальных и государственных заказчиков на территории муниципального района Подробнее на оф сайте |
| 1.4 | При заключении контрактов неконкурентным способом (с единственным поставщиком) отдавать предпочтения местным товаропроизводителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | Администрация района делает все необходимое для поддержки своих производителей при заключении муниципальных контрактов не конкурентным способом (с единственным поставщиком). |
| 1.5 | Подготавливать техническое задание с учетом особенности производственных циклов предприятий на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии |  |
| 1.6 | Актуализация перечня предприятий на территории муниципального образования (не реже раз в полгода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии |  |
| 2 (10) | Организация участия промышленных предприятий в программах импортозамещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов производства за счет освоения новых изделий и комплектующих в рамках импортозамещения |
| 2.1 | Мониторинг производства импортозамещающей продукции района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии |  |
| 3 (11) | Участие в реализации государственной программы РД «Развитие промышленности РД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственная поддержка промышленных предприятий |
| 3.1 | Мониторинг показателей развития крупных промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии |  |
| 4 | Модернизация ГУП «Гоцатлинский комбинат художественных изделий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация ГУП «Гоцатлинский комбинат художественных изделий», увеличения объемов производства, создания новых рабочих мест. |
| Комментарии |  |
| Развитие электроэнергетики |
| 5 (17) | Оказание содействия в реализации проекта строительства ООО «МЭК Инжиниринг» солнечной электростанции мощностью 5 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию солнечной электростанции с выходом на проектную мощность 5 МВт |
| Комментарии | Формируется материал для представления в комиссию по торгам и аукционам право аренды на земельные участки. Данный земельный участок формирован и поставлен на государственный кадастровый учет. |
| 6 | Газификация селений Хунзах, Батлаич, Мочох, Цада, Арани и Гиничутль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подача газа в населенные пункты Хунзах, Батлаич, Мочох, Цада, Арани и Гиничутль |
| Комментарии | На данный момент идет работа от ГРС Танусинского участка до основной магистрали с расстоянием с 400-450 метров |
| 7 (19) | Финансирование работ по завершению мероприятий по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка ложа водохранилища Гоцатлинской ГЭС, ввод станции в эксплуатацию и доведение в последующие годы выработки до проектных 350 млн кВтч в год |
| Комментарии |  |